福建幼儿师范高等专科学校文件

闽幼高专〔2025〕11号

关于印发《福建幼儿师范高等专科学校

基本建设项目财务管理办法》的通知

各部门，各学院，各直属机构：

现将《福建幼儿师范高等专科学校基本建设项目财务管理办法》印发给你们，请遵照执行。

福建幼儿师范高等专科学校

2025年1月24日

福建幼儿师范高等专科学校

基本建设项目财务管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强和规范基本建设财务管理，确保基本建设资金依法、合规、安全、高效使用，保证基本建设项目顺利进行，根据财政部《基本建设财务规则》（2016年财政部第81号令）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）和《高等学校财务制度》（财教〔2022〕128号）和相关法律规章要求，结合学校实际制定本办法。

第二条  本办法适用于学校新建、续建、改建、扩建等建筑工程、设备安装工程、基础设施建设工程等。包括财政拨付资金项目、学校自筹资金项目、学校接受捐资项目、贷款建设项目以及合作共建等学校负有管理责任的其他基本建设项目。

第二章  管理职责与分工

第三条  学校实行“统一领导，分工协作，各司其职，权责一致”的管理体制。基建财务管理在学校统一领导下开展工作。

第四条  财务部门是学校基本建设资金管理的职能部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家有关基建资金管理的法规，建立、健全学校基建资金内部管理制度；

（二）负责学校基建的日常财务管理，加强对建设活动的财务控制和监督，确保项目资金规范运行，专款专用；

（三）按建设项目单独核算，编制基建项目的竣工财务决算报告；

（四）参与基建合同会审，并按合同规定办理工程与设备价款结算，正确核算工程成本，控制建设管理费用支出；

（五）配合对已完工建设工程造价的审计工作，及时办理竣工建设项目的资产价值交付使用手续，妥善整理和保管基建财务档案。

第五条  基建部门是学校基本建设项目管理的职能部门，主要职责包括：

（一）编制年度基建投资计划，调整计划及投资方案，编制年度基建项目资金计划，审核竣工工程结算；

（二）按投资计划组织基建项目的实施，在建设全过程对工程进度和造价进行控制；

（三）负责工程项目各类合同的管理，坚持有合同工程方能施工，各项工程凭合同才能付款；

（四）对工程付款资料进行审核，按合同和审定的工程决算及时办理工程价款结算手续；

（五）对竣工完成、验收合格、交付使用工程申报办理固定资产移交手续。

第三章  基建预算管理

第六条  基建预算包括基建投资计划、基建投资年度预算等。

第七条  基建投资计划由基建部门根据学校事业发展规划和校园规划进行编制，并按程序进行批准。

第八条  基建投资年度预算由基建部门按年度基建计划和学校工作任务进行编制，报财务部门审核，基建投资年度预算纳入学校年度部门预算。涉及政府采购的，应当按照规定编制政府采购预算。

第九条  基建投资计划和基建投资年度预算一经学校批准，必须严格执行。未经学校批准，不得随意变更投资规模。如需调整，按照学校预算管理有关规定执行。

第四章  项目资金筹集与使用管理

第十条  学校基本建设资金包括财政性基本建设资金、银行及非银行金融机构贷款、学校自筹资金及社会投资、捐款等。

第十一条  基建项目在立项阶段应当明确建设资金来源，落实建设资金，合理控制筹资成本。

第十二条  财政资金和自筹资金管理应当遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用；基建项目通过负债筹集建设资金，应当按照政府相关部门批准或备案要求执行，实行专款专用；学校收到的基建项目社会捐赠资金，按照捐赠协议或捐赠者意愿和国家有关规定使用。

第十三条  严格执行建设项目管理和财务管理分离原则，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑基建项目资金预算、建设进度等,确保基建项目资金使用规范、高效。

第五章  建设项目成本管理

第十四条  建设成本是指按照批准的建设内容，由项目建设资金安排的各项支出。包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

第十五条  项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。项目建设管理费实行总额控制，分年度据实列支。其总额控制标准、计算方法、开支范围、开支标准按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）执行。实行代建制管理的项目，代建费总额执行相同限额标准。基本建设项目一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于国家相关规定的限额标准。

第十六条  基建部门应当严格按照批复的项目预算内容控制项目成本的开支范围，以下支出不得列入项目建设成本：

（一）超过批准建设内容发生的支出；

（二）不符合合同协议的支出；

（三）非法收费和摊派；

（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；

（六）其他不属于项目应当负担的支出。

第十七条  由多个建设项目共同承担的费用支出，应按照项目分别进行核算。确实无法分别核算的，基建部门需按合理的分摊原则在各个项目间进行分摊。

第十八条  各类基建项目应当严格按照经批准的设计建设规模、标准和工程预算实施，不得在建设过程中擅自变更、扩大规模和提高标准。

第六章  工程价款的结算

第十九条  工程价款结算是指依据与承包方签订的合同进行工程预付款、进度款、竣工价款结算的活动。

第二十条  工程预付款的支付应严格按照合同约定办理，凡没有签订合同或不具备施工条件的工程不得预付工程款。工程进度款依据核实的承包人完成的工程量报告及合同约定支付，竣工后清算。

第二十一条  工程结算价款支付严格履行审批程序，对审批手续不全的支出财务不予受理。

第七章  建设项目竣工决算管理

第二十二条  基本建设项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据。竣工财务决算编制应按照相关管理规定做到依据详实、数字准确、内容完整。竣工财务决算可由学校自行组织工程决算或委托有专业能力的社会中介机构进行，并出具竣工财务决算情况的报告书。

第二十三条  相关职能部门和项目的设计、施工、监理、代建等单位应按照国家有关规定配合工程决算、资料归档等相关工作，保证学校基本建设项目竣工财务决算在正常时限、要求下完成。

第二十四条  编制基本建设项目竣工财务决算前，财务部门、基建部门应完成各项准备工作，主要包括：投资账目的核对、调整；财产物资的盘点、核实；债权债务清偿；项目档案资料的归集整理等。

第二十五条  基本建设项目竣工财务决算的内容主要包括：项目竣工财务决算报表、项目竣工财务决算说明书、项目竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。

财务部门负责编制项目竣工财务决算报表。负责完成项目竣工财务决算说明书中关于会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况；项目建设资金使用、项目结余资金分配情况等财务部分内容的填写。负责提供项目历年投资计划及财政资金预算下达文件等相关资料。

基建部门负责完成项目竣工财务决算说明书中关于项目概况；项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析；尾工工程情况；历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况；主要技术经济指标的分析、计算情况；项目管理经验、主要问题和建议；预备费动用情况；项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况；征地拆迁补偿情况、移民安置情况；需说明的其他事项等工程项目部分内容的填写。提供项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件，审计、检查意见或文件等相关资料。

第二十六条  项目竣工财务决算完成后，及时进行资产交付。已交付使用但尚未办理竣工决算的固定资产，基建部门应当在核对项目已发生投资额基础上，按照估计价值办理资产入账。待竣工财务决算批复后，相关责任单位再按批复的实际成本调整原来的暂估价值。

第八章  监督管理与绩效评价

第二十七条  学校接受财政部门和上级主管部门对项目资金筹集与使用、预算编制与执行、建设成本控制、工程价款结算、竣工财务决算编报审核、资产交付等基本建设财务行为的全过程监督管理。

第二十八条  学校财务部门配合基建部门加强基建项目建设资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督与专项监督相结合的方式，对项目建设实施全过程监督管理。

第二十九条  审计部门加强对基本建设财务行为的监督管理，按照规定对基建财务进行定期或不定期审计，防范廉洁风险，严肃查处违规违纪行为。

第三十条  基建部门要按照财政部门和上级主管部门要求，开展项目绩效评价工作，提高项目管理精细化水平。

第九章  附  则

第三十一条  本办法执行中若有与上级后续颁发的新法规不一致之处，以上级部门的规定为准。

第三十二条  本办法由财务部门负责解释。

第三十三条  本办法自发布之日起执行。

福建幼儿师范高等专科学校党政办公室      2025年1月24日印发